卓品智能

AI 招聘智能体 · 项目需求文档

人事部讨论稿 v1 · 2026-09-17

# AI 招聘智能体 · 项目需求文档（人事部讨论稿）

版本：2026-09-17 讨论稿 v1 ｜ 编写：OPVP Shao Peishen（AI 协助整理）
用途：人事部集中讨论、统一口径。讨论结论回填后作为需求基线，后续开发一律以基线为准。
标注说明：「已定事项」为已拍板内容；「待讨论」为本次会议需要人事部给意见的事项。

## 一、项目目标

用 AI 把招聘里重复、耗时、容易遗漏的环节接过来，让 HR 和业务经理把时间花在判断和沟通上。

提效：一句话提需求自动出岗位画像和 JD；批量简历自动解析、按岗位要求排序，HR 只复核重点。

留痕：每一个 AI 结论都能追溯到原文依据；候选人信息集中入库，不再散落在个人微信和邮箱。

守规：AI 只做辅助标记和排序，淘汰决定一律由人做；真实候选人简历在合规审批通过前不进系统。

## 二、整体流程（三个核心场景＋后续场景）

| 顺序 | 场景 | 一句话说明 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求解析与岗位画像 | 业务经理一句话提需求 → AI 追问补全 → 岗位画像 → 审批 → JD | 已上线演示环境，3 位经理试点反馈已收，待正式验收 |
| 2 | 简历解析与评分排序 | HR 批量上传简历 → AI 解析字段 → 硬门槛标记 → 排序（带原文依据）→ HR 复核确认 | 已立项开发，第一步模型对比已完成 |
| 3 | 实时语音结构化面试 | AI 预生成面试题 → 候选人语音作答 → 转写评分 → 给面试官要点提示 | 需求收敛中 |
| 4 | 面试排期、Offer 生成、入职流程、渠道对接 | 招聘后半程与前端渠道 | 需求收敛中（原计划不在首期，现提前收敛需求） |

## 三、场景一：需求解析与岗位画像

### 3.1 功能

业务经理在网页「提需求」页输入一句话需求（例如「要个做嵌入式开发的，能写驱动」）。

AI 按岗位知识多轮追问，补全关键信息（技术栈、年限、学历、硬性要求等）。

生成结构化《岗位画像》和硬门槛规则草案，交业务经理确认。

确认后冻结画像，自动生成 JD（带「AI 生成」标识）。

追问达到上限或 AI 无法判断时，进入「转人工队列」由 HR 接手。

### 3.2 已定事项

入口为网页（公司服务器门户「HR·招聘智能体」），当前页面顶部标注「演示环境，不进入正式招聘流程」。

企业微信审批卡片暂不做，确认环节在网页完成。

验收标准：用 10 个真实历史岗位重跑，由 HR 与对应业务经理共同评估画像「技术栈」字段，准确率 ≥80% 即通过。

### 3.3 待讨论

问题 1：10 个验收岗位清单（已在「人事部#2」中请汤丽萍提供）：建议覆盖不同部门、不同层级，近一年招过、最好手上有当时的 JD。

问题 2：业务经理长时间不确认怎么办：建议 3 个工作日提醒一次，再过 3 天自动关闭并保留已填内容。是否合适？

问题 3：正式试点的范围：验收通过后，先放开给哪几个部门／哪几位业务经理正式使用？何时撤掉「演示环境」标识？

## 四、场景二：简历解析与评分排序（本期重点）

### 4.1 功能

上传：HR 在工作台批量上传 PDF／Word 简历。

解析：AI 抽取 姓名、工作年限、技能、公司、教育、期望城市；每个字段标出在原简历里的位置。

低置信度进校对：AI 不确定的字段标黄，进 HR 校对队列，校对前不参与任何判断。

硬门槛标记：按岗位画像的硬性要求，标出「不符合」及原文依据；不自动淘汰。

排序：先粗筛召回，再按岗位评分维度精排；每一分都能点开看到简历原文依据。

复核与批量确认：HR 逐份看重点候选人，或批量勾选确认；候选人可申诉，由 HR 代为登记。

### 4.2 已定事项

| 事项 | 结论 |
| --- | --- |
| 简历来源 | 只做 HR 在网页手工批量上传；不接招聘渠道、不经企业微信收简历 |
| 数据范围 | 开发与测试只用已离职历史候选人简历（脱敏后）；真实在招简历必须等合规验收通过、由负责人亲自打开入库开关 |
| 解析模型 | 近期只用 DeepSeek（抽取用 deepseek-flash，实测字段准确率 100%、速度快约 24 倍）；其他厂商以后再补，不影响进度 |
| 扫描件 | 一期扫描件（图片 PDF）进「不可读」队列人工处理，文字版 PDF 与 Word 正常解析 |
| 淘汰规则 | AI 只标记不淘汰；系统强制保证「因 AI 评分被淘汰」的记录永远为 0 |
| 手机号 | 只用于去重，加密存储，明文不入库 |
| 试运行岗位 | 底层软件工程师（仍在招） |
| 先上线部分 | 先上「上传＋解析结果＋原文高亮＋校对」页面，让人事部尽早试用；排序与硬门槛随后上线 |

### 4.3 验收标准

解析：关键字段（姓名／年限／技能／公司）准确率 ≥90%

排序：与 HR 人工排序的一致性（Spearman 相关系数）≥0.7；AI 前 10 名覆盖 HR 认定前 10 名 ≥85%

合规：100% 评分可回溯原文；AI 评分导致的淘汰记录 = 0

### 4.4 评测集（需要人事部出人）

需要 200 份内部评测简历作为「尺子」，按岗位分批，每批不超过 20 份。

采用「判例批改表」：系统先给结果，标注人只需对的打勾、错的改掉。

每份标注：姓名、工作年限、技能、公司四项，以及同一岗位下的人工排序。

### 4.5 待讨论

问题 1：评测集谁牵头、每周投入多少时间（人事部#2 决策点 b）。

问题 2：首批 20 份样本来源：已定用历史离职候选人简历脱敏；由谁脱敏、脱敏去掉哪些信息（建议：姓名、电话、身份证号、住址）？

问题 3：硬门槛清单：试运行岗位（底层软件工程师）有哪些「不满足就一定不看」的硬性条件？

问题 4：HR 工作台的使用习惯：一次通常看多少份？是否需要导出 Excel？批量确认时是否需要填写理由？

问题 5：候选人申诉：一期由 HR 代登记，申诉渠道（电话／邮件）由谁对接？

## 五、场景三：实时语音结构化面试

### 5.1 功能设想

面试前：根据岗位画像和简历里看不出的能力，预生成题目、难度梯度、评分标准和追问。

面试中：候选人点一次性链接，确认同意后语音作答；AI 根据回答选择追问。全程录音作为证据。

面试后：转写对齐、按评分标准打分，给面试官「面试要点提示」，进入人工终面。

### 5.2 已定红线

不做表情／情绪分析；语速、停顿等只作参考展示，不进评分。

AI 不做面试淘汰决定。

### 5.3 待讨论

问题 1：先用在哪类岗位（技术岗初面？批量岗初筛？）

问题 2：候选人一般用手机还是电脑参加？是否需要文字作答的降级方式？

问题 3：录音保存多久？谁有权限回听？

问题 4：面试官希望拿到的「要点提示」长什么样（评分表／亮点与疑点／推荐追问）？

详细追问清单将由系统整理后补发，本次会议先对齐方向。

## 六、场景四：招聘后半程与渠道（提前收敛需求）

| 场景 | 讨论要点 |
| --- | --- |
| 面试排期 | 现在怎么约面试（电话／微信／日历）？面试官日历在哪里？候选人改期怎么处理？ |
| Offer 生成 | Offer 模板有几种？审批流程经过谁？薪资信息谁可见？ |
| 入职流程 | 入职前要收哪些材料？和现有人事系统（如有）怎么衔接？ |
| 渠道对接 | 目前用哪些招聘渠道？简历现在怎么汇总？是否愿意先从「邮箱简历自动收集」开始？ |

这四个场景是集成类工作，需要人事部提供现用系统、流程和样例；主链路（场景一、二）验证后按讨论结论顺序开发。

## 七、合规要求（贯穿全程）

合规验收 #1（真实简历入库前必须完成）：《个人信息保护影响评估（PIA）报告》《候选人同意条款（单列 AI 评估）》《留存与删除策略》三份草稿已出，法务对接人：谷雨，待法务审阅签认。

合规验收 #2（语音面试上线前）：同意流程、录音留存策略、身份核验隔离。

所有 AI 生成内容带标识；所有评分可回溯；淘汰由人决定。

## 八、需要人事部配合的事项汇总

| # | 事项 | 用于 | 建议时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 个历史岗位清单（含业务经理、有无 JD） | 场景一验收 | 9 月 24 日前（人事部#2） |
| 2 | 评测集牵头人与每周投入时间 | 场景二评测集 | 9 月 24 日前（人事部#2） |
| 3 | 首批 20 份历史离职候选人简历（脱敏） | 场景二评测与试用 | 讨论后尽快 |
| 4 | 试运行岗位的硬门槛清单 | 场景二硬门槛 | 讨论后尽快 |
| 5 | 语音面试、排期、Offer、入职、渠道的现用流程与样例 | 场景三、四需求收敛 | 讨论后 2 周内 |
| 6 | 试用反馈（在「人力AI保障组」里 @ 机器人即可） | 全程 | 随时 |