人事部#3 · 需求讨论会结论回收单

# 人事部#3 · 需求讨论会结论回收单

汤丽萍，你好：

这次人事部集中讨论用两份材料：《AI 招聘智能体 · 项目需求文档（人事部讨论稿 v1）》和《AI 招聘智能体 · 实施路线图（人事部讨论稿 v1）》。这封信只做一件事：会后把讨论结论按编号回给机器人，系统会自动收下、登记，并更新成需求基线，开发随即按结论推进。

上一封「人事部#2」问的 10 个历史岗位、评测集牵头人、样本来源，已经并进这次会议的议题（下面标了「原#2」），#2 不用再单独回，按这封回即可。

## 一、做什么

做什么：组织人事部（需要时请相关业务经理一起）对照两份材料，把「待讨论」的问题逐条给出结论。

怎么做：每个问题在材料里都有编号，例如需求文档 3.3 节「问题 1」记作 3.3-1。能当场定的写结论；定不下来的写「待定＋原因＋预计什么时候能定」，不用硬凑。

什么时候交：会后 2 个工作日内回；一次写不完可以分几次回。

## 二、请回的内容

A 组 · 场景一 需求解析与岗位画像（需求文档 3.3 节）

3.3-1（原#2 决策点 a）：10 个验收用历史岗位清单，每个一行：岗位名／部门／大致招聘时间／对接业务经理／有无当时的 JD

3.3-2：业务经理长时间不确认时「3 个工作日提醒、再 3 天自动关闭」是否合适

3.3-3：验收通过后先放开给哪些部门或业务经理正式使用，何时撤掉「演示环境」标识

B 组 · 场景二 简历解析与评分排序（需求文档 4.5 节）

4.5-1（原#2 决策点 b）：评测集谁牵头、每周大概投入多少小时（多人一起标请写人名）

4.5-2（原#2 决策点 c）：首批 20 份历史离职候选人简历由谁脱敏、去掉哪些信息

4.5-3：试运行岗位「底层软件工程师」的硬性条件清单

4.5-4：工作台使用习惯（一次看多少份、要不要导出 Excel、批量确认要不要填理由）

4.5-5：候选人申诉由谁对接、走什么渠道

C 组 · 场景三 实时语音面试（需求文档 5.3 节）

5.3-1 至 5.3-4：先用在哪类岗位／候选人用手机还是电脑／录音保存多久与谁能回听／面试官要点提示希望长什么样

D 组 · 场景四与路线图（需求文档第六节、实施路线图第七节）

6-排期、6-Offer、6-入职、6-渠道：表格里各场景的讨论要点，写现用做法即可

7-1：配合事项 1–3 的负责人与时间

7-2：场景三、四的先后顺序（建议：语音面试 → 面试排期 → Offer → 入职 → 渠道，可调整）

7-3：同 3.3-3，写过的可以写「同上」

## 三、怎么回

直接在「人力AI保障组」里 @ 机器人，或者私信它，只发文字，照下面的格式：

人事部#3 答复

3.3-1：

岗位名／部门／招聘时间／业务经理／有无JD

…

3.3-2：

3.3-3：

4.5-1：

…（没讨论到的编号可以不写）

分几次回时，每次开头都写「人事部#3 答复」。⛔ 这次不要发简历或任何附件，简历等样本的交接方式会另外说明。

有问题随时找我。

—— OPVP Shao Peishen